Świdwin, dnia 21.09.2016 r.

ZP.271.32.2016

**Powiat Świdwiński**

**ul. Mieszka I 16**

**78 – 300 Świdwin**

**Zapytanie ofertowe**

***Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).***

1. **Zamawiający**

**Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin**

Prosi o złożenie oferty cenowej dla zmówienia pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji hal do praktycznej nauki zawodu przy ZSR CKP w Świdwinie - działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie realizowane będzie w ramach ***RPOWZ na lata 2014-2020 działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych***

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących adaptacji i funkcjonalnego dostosowania obiektów warsztatowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP im. St. Żeromskiego w Świdwinie.

Przedmiotem projektu mają być dwa obiekty przeznaczone do kształcenia praktycznego oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach mechanicznych.

Prace projektowe dotyczą:

1. remont i modernizacja hali pojazdów rolniczych (działka 2/4; obręb 013):

- powierzchnia hali 650 m2; kubatura 2500 m3

- wykonanie inwentaryzacji stanu bieżącego

- wymiana części stolarki otworowej (w tym wymiana bramy wjazdowej na halę oraz wstawienie drzwi wejściowych)

- wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej

- przebudowa instalacji CO i kanalizacyjnej

- naprawa powierzchni ścian i stropów

- montaż instalacji monitoringu oraz sieci komputerowej

- modernizacja wentylacji ogólnej i miejscowej

- malowanie ścian i stropów

2. przebudowa hali pozyskanej od Agromy na ośrodek kształcenia praktycznego i ośrodek egzaminacyjny (działka 24/5; obręb 013):

- powierzchnia hali 555 m2; kubatura 2775 m3

- powierzchnia placu manewrowego do utwardzenia 550 m2

- wykonanie inwentaryzacji stanu bieżącego z określeniem dostępności do sieci zewnętrznych (gaz, woda, kanalizacja)

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu z drogami, chodnikami, placami manewrowymi wraz z miejscami postojowymi na samochody (parking), oraz budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektrycznej ( w tym oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego),

- wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi

- doprowadzenie nowego odrębnego zasilania energią elektryczną

- wydzielenie z hali oraz przebudowa istniejących pomieszczeń przeznaczonych na cele dydaktyczne (z naprawą lub wymianą istniejących powierzchni ścian i podłóg)

- budowa pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.

- wykonanie układu wentylacji pomieszczeń dydaktycznych

- wykonanie termoizolacji pomieszczeń dydaktycznych

- wykonanie nowego układu ogrzewania pomieszczeń dydaktycznych

-wykonanie instalacji wodnej (w tym układu przygotowania CWU.

- naprawa ścian hali (w tym malowanie)

- naprawa i konserwacja metalowych elementów dachu

- naprawa i konserwacja stolarki okiennej

- likwidacja części bram wjazdowych oraz wymiana pozostałych

- wykonanie nowej posadzki na całej powierzchni hali

- wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu

- wykonanie sieci komputerowej

1. **Zamówienie obejmuje wykonanie przez wykonawcę następującej dokumentacji:**
2. Projekt budowlano-wykonawczy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do wykonania .
3. Kosztorys Inwestorski wraz z przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w oparciu   
   o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

Wykonawca wykona dokumentację po 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD

Dokumentacja wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania.

1. **Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki :**
2. wykaz opracowań ,
3. pisemne oświadczenie Projektanta i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4. pisemne oświadczenie Projektanta, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym /kompletnym dla celu, któremu ma służyć/,

Załączniki ww. stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

1. **Termin realizacji zamówienia**
2. 10 listopada 2016 r. – dokumentacja wstępnie opracowana w sposób pozwalający opracować kompletny wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności ( m.in. koszty inwestycji, koncepcja zagospodarowania budynku)
3. 30 grudnia 2016 r. – kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.
4. **Termin oraz sposób złożenia oferty:**

Oferty w formie skanów (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) należy przesłać mailem na adres: [zp@powiatswidwinski.pl](mailto:zp@powiatswidwinski.pl)

Termin składania ofert upływa dnia **30.09.2016 r. o godz. 10:00**

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin - pokój nr 9.

1. **Termin związania ofertą**

14 dni od upływu terminu składania ofert.

1. **Kryteria oceny ofert**

Cena-100%

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

1. **Określenie warunków zmian zawartej umowy**

Dopuszcza się następujące zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

a) zmiany zakresu prac ponad określony w § 1,

c) zmiany terminów określonych w § 5 ust. 4,

**Umowa stanowi załącznik nr 3 do zapytania.**

1. **Pozostałe informacje**

**Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV)– nazwy i kody grup, klas i kategorii robót**

**71240000-2 –**usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres email należy podać w załączniku nr 1)

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:

Łukasz Pugacz lub Justyna Małolepszy

tel. 94 36 50 309, fax. 0 94 36 50 300

e-mail: [zp@powiatswidwinski.pl](mailto:zp@powiatswidwinski.pl)

załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wzór umowy.