Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa nr WO.273………..2019.ZP

W dniu ………….r. w Świdwinie pomiędzy:

Powiatem Świdwińskim, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Mirosław Majka – Starosta

Zdzisław Pawelec – Wicestarosta

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części "Wykonawcą”

w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty,  o której mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej Ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamówienie realizowane będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego                        w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

§ 2 Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku szpitala w Połczynie – Zdroju”, zgodnie                            z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą                        i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami  i normami.

- Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, opisany jest w załączniku nr 1  do SIWZ, a Wykonawca niniejszym potwierdza, że się z nią zapoznał.

§ 3 Termin wykonania zamówienia

- Data przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający deklaruje                               a Wykonawca potwierdza, że teren budowy jest gotowy do rozpoczęcia robót.

- Wykonawca wykona roboty budowlane do dnia 20.05.2019 r.

- Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzień wpływu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową.

§ 4 Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz terenem robót, terenami przyległymi i nie wnosi żadnych uwag.

§ 5 Kierownik budowy

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie:

..…..........imię i nazwisko….….        ……...…tel.……..…        ……….....e-mail……...…

legitymujący się uprawnieniami nr: ...........................................

§ 6 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawcę obowiązuje:

- Zapewnienie geodezyjnej obsługi obiektów łącznie z ich wytyczeniem i inwentaryzacją  powykonawczą o której mowa w art. 57 Prawa Budowlanego łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą opatrzoną klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.

- Uzyskanie dla Zamawiającego wszelkich decyzji i zezwoleń niezbędnych do zawarcia umów                    o dystrybucję i dostawę mediów oraz montażu urządzeń opomiarowania w tym:

- potwierdzenia odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego;

- potwierdzenia odbioru wykonanego przyłącza sanitarnego;

- protokołów zdawczo-odbiorczych do w/w

- Przeprowadzenie prób szczelności instalacji kanalizacyjnej, a także sporządzenie protokołu z tej czynności.

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej dla Zamawiajacego.

- Od dnia podpisania protokołu przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przy realizacji zadania warunków wynikających                    z dokumentacji, Umowy oraz z protokołów z uzgodnień  z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie robót, poprzez posadowienie                 w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz                  za ich utrzymanie w należytym stanie, jak również zapewnienie dojazdu i dostępu do działek sąsiadujących z terenem inwestycji, przez cały czas trwania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania materiałów i urządzeń, zgodnych                            z dokumentacją budowlaną, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spełniających wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r.                    o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z póź. zm.).

- W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego  okresu  gwarancji  od  umownego,  Wykonawca  zobowiązany  jest do  przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

§ 7 Klauzule społeczne

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy               z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia, w tym w szczególności osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega                       na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,          tj. czynności wskazanych poniżej:

- roboty sanitarne,

- roboty budowlane,

- inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli czy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu tj.:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym oświadczenie                     to powinno zawierać  w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione                  na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                           z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników), jednakże informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu,               a w szczególności w przypadku odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia                 w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w niniejszej umowie, a także zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.

§ 8 Wynagrodzenie

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wynosić będzie  …………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………. ), w tym VAT…….%

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2  Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie  poprawnie wystawionej faktury/rachunku.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez wad, sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli obu stron oraz oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 4 umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 8 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Kwota wynagrodzenia, o której mowa wyżej obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w umowie. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych w umowie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości                  i porządku, koszty składowania oraz usuwania odpadów oraz inne koszty niezbędne do prowadzenia robót oraz zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-socjalnego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony                 do otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności jest podatnikiem podatku od towarów                 i usług (VAT) i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

- Zamawiający i Wykonawca posługują się następującymi numerami identyfikacji podatkowej (NIP):

Zamawiający  –  672-17-22-985

Wykonawca    – ………………….

- Faktura winna obejmować dane:

Nabywca: 							Płatnik:

Powiat Świdwiński 						Starostwo Powiatowe w Świdwinie

ul. Mieszka I 16  						ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin  						78-300 Świdwin

NIP: 672-17-22-985

§ 9 Zasady rozliczenia i płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia wpływu do  Zamawiającego faktury wraz z:

- dokumentami rozliczeniowymi,

- bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót,

- oświadczeniami Podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę,

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający zapłaci po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.

- Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przenieść całości lub części praw i obowiązków wynikających z tej Umowy.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,                 w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

§ 10 Kary Umowne

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie robót i swoje działanie lub zaniechanie, zwalniając tym samym Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego, związanych z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty na rzecz Zamawiającego kosztów przez niego zapłaconych.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony uprawnione są do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu określonego                 w umowie przedmiotu odbioru umowy w stosunku do daty wskazanej w § 2 jak i opóźnienia                    w usuwaniu wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1%, wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w §8 ust. 3 niniejszej umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) osób wykonujących prace wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy tak przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych                      od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy. Kary te nie dotyczą przypadków określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i § 15 ust. 2a i 2g niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego                          mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy                            w dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani z innego zobowiązania wynikającego z umowy.

§ 11 Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie w całości wykonany przedmiot umowy.

- Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- W czynnościach odbioru uczestniczą: Wykonawca, Zamawiający, kierownik budowy. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

- Na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy                      do odbioru końcowego przekaże on Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne i inne dokumenty poświadczające jakość materiałów i wyrobów w języku polskim.

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru jest zakończenie robót i skompletowanie dokumentacji, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- Oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że plac budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, place i działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały profesjonalnie uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu.

- Protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości – wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania).

- Innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę do gotowości do odbioru i przedłożenia całości dokumentacji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:

- Może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad jeżeli wady nadają się do usunięcia.

- Może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, nie dokonując odbioru jeżeli wady nie nadają             się do usunięcia lub jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                               z przeznaczeniem.

- Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający.

- W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do odbioru Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego.

§ 12 Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji

- Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i/lub rękojmi za wady fizyczne robót i materiałów/urządzeń objętych umową, wady prawne stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

- W dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy;

- W dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia              w zastępstwie Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądowego. Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania zastępczego w terminie 7 dni od przedstawienia odpowiednich dokumentów finansowych wraz z wykazem kosztów. Wykonawca wyraża zgodę                na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego.

§ 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione jest w formie: ……………………………………….. (pieniądza, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia wymagane od Wykonawcy na podstawie art.147 Pzp wynosi 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj.: …………………. zł.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 5, zostanie przez Zamawiającego zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14 Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania.

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy gdy:

- ,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie przejął terenu robót w terminie

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym opóźnia się z oddaniem robót w terminie określonym w §3,

- nie dokonał płatności na rzecz podwykonawcy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży                     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowo-prawne,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny uprawniającej do odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia na 2 tygodnie przed terminem odstąpienia.

§ 15 Podwykonawcy

- Jeżeli Wykonawca zleci realizację części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy, Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłacie podwykonawcom, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie wierzytelności powstałych                                    po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,                        nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy,               o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia             w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

- Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania roboty

- Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wspólne oświadczenie Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy określające sposób podziału wynagrodzenia określonego w fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania oświadczeń podwykonawców i/lub dalszego podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na ich rzecz w następnym dniu roboczym po terminie płatności. Oświadczenia, o których mowa muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania                      tj. zaciągania zobowiązań (zawierania umów), a Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie.

- Wykonawca jako wierzyciel wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał przysługującą                       mu należność, na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na konto podwykonawcy. Ta sama zasada może zostać zastosowana przez Zamawiającego również w razie braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 14 i 15.

- W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, co do roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody, co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.

- W razie sporu, o którym mowa w pkt. 17 niniejszego paragrafu, termin zapłaty faktury ulega zawieszeniu                z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Ta zasada ma również zastosowanie w razie braku złożenia oświadczeń, o których mowa w niniejszej umowie, jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia,                o którym mowa w ust. 17.

- Powyższe dotyczy dalszych podwykonawców oraz dostawców.

§ 16 Konsorcjum, udostępnienie zasobów

- Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą.

- Wykonawcy wyznaczają do korespondencji, odbioru i przyjmowania oświadczeń Zamawiającego jak                     i płatności Lidera konsorcjum.

- Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji umowy do Lidera konsorcjum, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych dotyczy to również płatności.

- Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, chyba, że co innego wynika z odrębnych ustaleń, oraz do koordynowania wszystkich robót. W razie sporu między wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiający.

- O zmianach w ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić                        na piśmie Zamawiającego.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 17 Inne Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania ze strony jego dostawców, sprzedawców, jak i innych osób współpracujących przy realizacji zobowiązań umownych - tak jak                       za swoje, również z tytułu gwarancji.

- Wykonawca zapewnia – nadzór i zabezpieczenie BHP i p.poż. robót oraz zaplecza jak również wyposażenie ich i swoich pracowników w niezbędny sprzęt w tym zakresie, jak i utrzymywanie porządku na zapleczu i w rejonie prowadzonych robót – a w przypadku nie dochowania powyższego Zamawiający zleci wykonanie prac porządkowych na koszt Wykonawcy i może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania zastępczego jego obowiązków, na co ten wyraża zgodę.

- Wykonawca, począwszy od dnia przejęcia placu budowy, aż do ich zakończenia potwierdzonego odbiorem końcowym, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych przez siebie, pracowników i osoby współpracujące, osoby trzecie, jak i znajdującego się mienia na placu budowy, jak                i za wszelkie skutki działań jak i zaniechań.

- Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest podporządkowywać się poleceniom inspektorów nadzoru inwestorskiego, służbom BHP Zamawiającego, w zakresie przestrzegania wymogów BHP i p.poż, jak również przestrzegać zasad bezpieczeństwa, organizacji robót, ruchu ludzi i sprzętu oraz materiałów obowiązujących na terenie budowy. Jeżeli w wyniku działań lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnień jw. Zamawiający poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu nałożonych na przedstawicieli Zamawiającego lub Zamawiającego kar lub mandatów.

- Wykonawca przestrzegał będzie i stosował się do obowiązujących przepisów państwowych i lokalnych              w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Koszty z tego wynikające lub z tym związane będą ponoszone przez Wykonawcę bez obciążania nimi Zamawiającego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy oraz po ich zakończeniu, swoim staraniem i na swój koszt będzie usuwał opakowania i odpady, jakie pozostają po jego robotach. Opakowania i odpady będą składowane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podobnie jak odpady i opakowania                      jw. wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska będą przez Wykonawcę segregowane                 i składowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku nie wykonania prac opisanych w pkt. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci na koszt Wykonawcy i dokona potrącenia należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi przez Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania swojego zakresu robót.

- Jeżeli Zamawiający poweźmie zastrzeżenia do jakości robót, materiałów, urządzeń czy wyposażenia niezależnie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawcę żądając jednocześnie poprawienia robót oraz wymiany materiałów, urządzeń i wyposażenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostaną one poddane przez Zamawiającego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę wybiera Zamawiający. W przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że zastrzeżenia Zamawiającego są uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca i jest on jednocześnie zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego poprawić roboty oraz wymienić materiały, urządzenia i wyposażenia swoim staraniem i na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz ponosi koszty utylizacji.

- Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami prawa dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do terenu budowy w związku z prowadzonymi robotami.

§ 18 Zmiany umowy

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 19 Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY