Załącznik nr 7

ZP.272.7.2016

Projekt umowy

Zawarta w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164),

w dniu ……………. r., w Świdwinie, pomiędzy:

Powiatem Świdwińskim, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, NIP: 672-17-22-985, REGON 330920788, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Mirosław Majka - Starosta

Zdzisław Pawelec - Wicestarosta

a

………………………………………..zwanym w dalszej części Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), na zadanie pn.: „Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. w obiektach będących własnością Powiatu Świdwińskiego” w związku z przeprowadzonym postępowaniem nr ZP.272.1.2016  zgodnie z zapisami SIWZ

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty budowlane obejmujące:

- Część nr 1 – Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. oraz c.w.u. w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 2 w Świdwinie obejmująca:

- wydzielenie kotłowni poprzez podzielenie istniejącego pomieszczenia 
w budynku Sali

- wykonanie instalacji doprowadzającej gaz do projektowanej kotłowni 
w celu zasilenia kotła

- montaż dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy minimum 33 kW

- wykonanie wentylacji kotłowni

- wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u.

- montaż grzejników stalowych płytowych

Ze względu na nowy parkiet w Sali gimnastycznej Wykonawca wykonując roboty zabezpieczy odpowiednio parkiet przed uszkodzeniami.

- Część nr 2 – Rozbudowę instalacji kolektorów słonecznych wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Grunwaldzkiej 33 w Połczynie – Zdroju obejmującą:

- rozbudowę istniejącej instalacji kolektorów słonecznych o dodatkowe 11 kolektorów zamontowanych na systemowej konstrukcji wsporczej z nachyleniem 450,

- wymianę istniejących grzejników żeliwnych na płytowe wraz z wymianą zaworów termostatycznych

W związku z tym, że w miejsce projektowanych kolektorów Zamawiający umieścił baterię ogniw fotowoltaicznych kolektory należy umieścić na innym dachu. Zmianie ulega jedynie miejsce posadowienia. Zamawiający uwzględnił w przedmiarach zwiększenie ilości rurociągu oraz izolacji pomiędzy kolektorami, a węzłem  solarnym.

- Część nr 3 – remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie istniejących grzejników w budynku głównym oraz administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Krzecku.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, 
którą Zamawiający załącza do niniejszej umowy, jako jej integralną część.

    - Ze względu na to, że przewidziane do modernizacji obiekty są budynkami użyteczności publicznej po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustali 
z Użytkownikami poszczególnych obiektów harmonogram robót w celu sprawnej realizacji inwestycji.

    - Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązuje się do dostawy  i montażu TABLICY INFORMACYJNEJ o projekcie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny 
i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku 
do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same jak materiały wskazane w dokumentacji projektowej.

- Dla realizacji zamówienia należy uwzględnić również  niżej wymienione czynności 
i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych:

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących 
i zabezpieczających koniecznych do wykonania zamówienia,

- poniesienia wszelkich opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody w związku 
z realizacją budowy,

- dostarczenie Zamawiającemu przed wbudowaniem certyfikatów, atestów oraz 
po wykonaniu zadania przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz 
z wynikami prób i sprawdzeń.

- wywiezienie elementów pochodzących z rozbiórki w miejsce uzgodnione 
z Zamawiającym, potwierdzone protokołem przekazania do właściwego podmiotu,

- zdemontowane elementy w postaci złomu metalowego należy złożyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika danego obiektu.

- ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej niezbędnych do realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy. Ponoszenie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót będzie następować na podstawie porozumień Wykonawcy z Użytkownikiem.

      - Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 1 lipca 2016 r. oraz wykona przedmiot zamówienia w terminie do 1 września 2016 r.

      - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów określonych w ust. 1 i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

      - W przypadku zagrożenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić pracę w systemie zmianowym lub innym zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru:

..…..........imię i nazwisko….….        ……...…tel.……..…        ……….....e-mail……...…

działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 sierpnia 1997 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn.zm.).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy ( robót ) w osobie:

..…..........imię i nazwisko….….        ……...…tel.……..…        ……….....e-mail……...…

- Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane własnymi siłami, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane za pomocą podwykonawców w następującym zakresie:

- ……………..

- ……………..

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w ust. 11;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 3 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- oznaczenia stron umowy,

- zakresu robót budowlanych,

- wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- terminu realizacji.

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wynosić będzie:

- za wykonanie części nr 1:  ………….. zł brutto (słownie:…………………. ),

- za wykonanie części nr 2: ………….. zł brutto (słownie:…………………. ),

- za wykonanie części nr 3: .……….. zł brutto (słownie:……………….…. ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie na podstawie faktur wystawianych za każdą część.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po odbiorze robót 
opisanych w § 1 dla danej części z zastrzeżeniem ust. 5.

- Podstawą do wystawienia faktury jest łączne spełnienie następujących warunków:

- podpisanie przez Strony, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy/robót protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Umową i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych,

- w przypadku wykonania robót budowlanych przy udziale podwykonawcy – dostarczenie Zamawiającemu zestawienia prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z określeniem ich zakresu i wartości, oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich prace, objęte zestawieniem prac,

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem na wskazany w nich rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru lub innych wymaganych załączników spowodują ponowne naliczenie 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia ostatniego z poprawionych lub brakujących dokumentów

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie roboty wymienione w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 obejmuje również niezwłoczne usunięcie wszystkich wad i dokonanie potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

- Podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy stanowi SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę, sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, następnie ujęte w umowie na roboty dodatkowe.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

  - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w projekcie budowlanym.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - w przypadku zakończenia przedmiotu umowy w terminie późniejszym niż określony umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego dla danego zadania w § 2 ust. 1

  - w przypadku niedotrzymania terminów usunięcia wad w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego w trybie określonym w § 11 ust. 6 terminu usunięcia wady,

  - w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót i odstąpienia Komisji powołanej przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy lub przerwania czynności odbiorowych do czasu usunięcia ujawnionych w toku odbioru wad,  w wysokości 1 % licząc od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2

  - w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 2.

- Za powstanie przyczyn uzasadniających odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 z zastrzeżeniem przepisu art. 145  ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

- Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być dochodzone także w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia złożonego przez którąkolwiek ze stron.

            - Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj.: ……………………………. zł (słownie: ……………….), w formie……………………………………………………

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy strony ustalają jako nieodwołalne bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

            - Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania będące sumą zabezpieczeń za wszystkie części zamówienia, które obejmuje umowa, przy czym opisując dokument wniesienia zabezpieczenia powinien wykazać, których części dotyczy.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

            - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w formie gotówki jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

            - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty.

  - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie wykonanie w pełni  zamówienia, które obejmuje umowa.

  - Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru zadania zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót na piśmie w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę końcowego odbioru robót.

- Wykonawca w dniu odbioru końcowego winien przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z realizacja budowy, w szczególności: atesty na  materiały, dokumentację powykonawczą, itp.

- W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt.3 lit. c) w wymaganym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 20 %, do czasu dostarczenia tych dokumentów przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które nadają się do usunięcia lub które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy,

  - jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości i rękojmię na zrealizowany przedmiot Umowy na okres ….. miesięcy na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia,

- W okresie gwarancji tj. …… miesięcy Wykonawca dokona minimum pięciu bezpłatnych przeglądów serwisowych.

- Strony umowy ustalają, że odpowiedzialność Z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 10 dni od daty doręczenia zawiadomienia o ujawnieniu wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

- Szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robot w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

- Wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie inwestycji usuwane będą przez wykonawcę w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przez strony, termin usunięcia wad określa jednostronnie Zamawiający z uwzględnieniem aby był to termin odpowiedni.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

  - Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi, do odbioru Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.

  - Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

    - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

    - Zmiana umowy może nastąpić z poniższych powodów:

      - zmiany zakresu wykonywanych robót w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych spowoduje konieczność zmiany terminu wykonania robót,

      - wystąpienia siły wyższej w tym również blokad dróg i przejść granicznych, strajków itp.,

      - niekorzystne warunki pogodowe spowodują opóźnienia w realizacji robót. (W tym przypadku Wykonawca musi przedstawić ekspertyzę sporządzoną przez IMGW, że warunki znacząco odbiegają od analogicznych warunków z badanego okresu w ciągu trzech ostatnich lat),

      - ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - jeżeli nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części

  - Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu budowy,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 20 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Cywilny.

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do Umowy:

1. Oferta przetargowa.

2. Dokumentacja projektowa.

WYKONAWCA:	                 		                       		           ZAMAWIAJĄCY: